# PROPUESTA TÉCNICA EJECUTABLE

MetaTrain VR — MVP de Plataforma Inmersiva de Capacitación Empresarial

Versión: 1.1 (corregida)

Idioma: Español

Alcance reducido: MVP funcional web con recorrido 3D, capacitación guiada, simulación básica, evaluación, reporte y certificado.

Aclaración de alcance: El término "VR" hace referencia a un entorno 3D inmersivo dentro del navegador. El MVP no requiere casco de realidad virtual ni plataformas como Spatial (ver restricción 7.2).

Base del proyecto: MetaTrain VR plantea una plataforma para entrenar, evaluar y monitorear competencias laborales mediante experiencias inmersivas e interactivas. El alcance original incluía registro, avatares, recorridos virtuales, simulaciones, evaluaciones, reportes y certificados.

## Registro de cambios — v1.1

Esta versión corrige los siguientes vacíos y observaciones detectadas en la auditoría del documento v1.0:

- Se agregó el endpoint de registro de participantes (faltaba en v1.0, aunque el alcance original lo mencionaba).

- Se agregó el endpoint para recuperar progreso guardado (el autosave de la sección 2.5 no tenía forma de leerse de vuelta).

- Se agregó el endpoint para consultar/descargar un certificado ya generado.

- Se definieron las estructuras de datos TrainingContent y Question, referenciadas pero ausentes en la v1.0.

- Se agregaron los módulos de código responsables del modo de bajo rendimiento y del respaldo offline en localStorage, antes descritos como lógica sin archivo asignado.

- Se agregó el endpoint para listar los avatares disponibles.

- Se aclaró que "VR" se refiere a un entorno 3D en navegador, no realidad virtual con casco.

- Se actualizó la versión fijada de React (19.2.1 → 19.2.7) y se añadió una nota sobre verificación de versiones antes de iniciar el proyecto.

# 1. OBJETIVO FUNCIONAL

## 1.1 Objetivo funcional verificable

Desarrollar un MVP web de MetaTrain VR que permita a un Participante:

- Registrarse y luego iniciar sesión con credenciales.

- Seleccionar un avatar predefinido.

- Ingresar a un Escenario de capacitación 3D desde navegador.

- Realizar un recorrido guiado de inducción.

- Interactuar con mínimo 3 objetos informativos.

- Completar una capacitación con mínimo 5 contenidos.

- Resolver una simulación básica de atención al cliente.

- Rendir una evaluación automática.

- Visualizar su resultado.

- Descargar o visualizar un certificado digital si obtiene una calificación mínima, incluso en una sesión posterior.

El MVP se enfoca en los módulos de inducción, capacitación, simulación, evaluación, analítica básica y gamificación mínima, tomando como referencia los módulos originales de inducción, capacitación técnica, simulación de atención al cliente, evaluación, analítica y gamificación.

## 1.2 Criterios de éxito medibles

| Criterio | Condición de aceptación |
| --- | --- |
| Registro funcional | Un nuevo Participante puede crear una cuenta con email y contraseña válidos (nuevo). |
| Login funcional | El Participante puede iniciar sesión con email y contraseña válidos. |
| Avatar funcional | El Participante puede elegir 1 avatar entre 3 opciones predefinidas. |
| Escenario 3D cargado | El escenario carga en menos de 5 segundos en red local o entorno de pruebas. |
| Recorrido guiado | El Participante debe pasar por mínimo 4 puntos del recorrido. |
| Interacción 3D | El Participante debe interactuar correctamente con mínimo 3 objetos. |
| Capacitación | El sistema debe mostrar mínimo 5 contenidos secuenciales. |
| Simulación | El sistema debe registrar mínimo 3 decisiones del Participante. |
| Evaluación | El sistema debe calcular una nota entre 0 y 100. |
| Aprobación | El Participante aprueba con nota >= 70. |
| Certificado | El certificado se genera únicamente si la nota final es >= 70, y puede consultarse en una sesión posterior (nuevo). |
| Reporte | El Administrador puede visualizar progreso, nota, tiempo y estado de aprobación. |

# 2. ENTRADAS Y SALIDAS

## 2.1 Entradas del sistema

| Entrada | Fuente | Formato exacto | Tipo de dato | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos de registro (nuevo) | Formulario web | { fullName: string, email: string, password: string } | JSON | Email único y válido, password mínimo 8 caracteres |
| Credenciales | Formulario web | { email: string, password: string } | JSON | Email válido, password mínimo 8 caracteres |
| Selección de avatar | Interfaz web | { avatarId: "avatar_01"¦"avatar_02"¦"avatar_03" } | JSON | Solo IDs registrados |
| Escenario 3D | Archivo local o servidor | .glb / .gltf | Asset 3D | Máximo 25 MB por escenario |
| Texturas | Archivo local o servidor | .webp / .png | Imagen | Máximo 2048x2048 px |
| Contenidos de capacitación | Base de datos | TrainingContent[] | JSON | Mínimo 5 contenidos activos |
| Preguntas de evaluación (nuevo) | Base de datos | Question[] | JSON | Mínimo 5 preguntas activas por módulo |
| Respuestas de evaluación | Interfaz web | Answer[] | JSON | Cada respuesta debe tener questionId y selectedOptionId |
| Eventos de interacción | Motor 3D | InteractionEvent | JSON | Generado por click/raycast sobre objeto interactivo |

## 2.2 Entrada visual / resolución / FPS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Fuente visual | Navegador web, no cámara |
| Resolución mínima escritorio | 1280x720 px |
| Resolución mínima móvil | 360x640 px |
| FPS de entrada | No aplica, porque no se procesa video externo |
| FPS de render mínimo aceptable | 30 FPS |
| FPS objetivo | 60 FPS en escritorio con GPU integrada o superior |

## 2.3 Salidas del sistema

| Salida | Formato exacto | Unidad / rango |
| --- | --- | --- |
| Progreso del Participante | { progressPercent: number } | 0 a 100 |
| Nota final | { score: number } | 0 a 100 |
| Estado de aprobación | { status: "approved"¦"failed"¦"in_progress" } | Enum |
| Tiempo total | { durationSeconds: number } | Segundos |
| Certificado | PDF o HTML imprimible | Solo si score >= 70 |
| Reporte administrativo | ParticipantReport[] | JSON y vista tabla |

## 2.4 Estructuras de datos principales

type Participant = {
  id: string;
  fullName: string;
  email: string;
  passwordHash: string;
  avatarId: "avatar_01" | "avatar_02" | "avatar_03" | null;
  role: "participant" | "admin";
  createdAt: string;
};

      
type TrainingProgress = {
  participantId: string;
  moduleId: string;
  visitedCheckpoints: string[];
  completedContents: string[];
  interactions: InteractionEvent[];
  simulationDecisions: SimulationDecision[];
  score: number | null;
  status: "not_started" | "in_progress" | "approved" | "failed";
  durationSeconds: number;
  lastSavedAt: string;
};

      
type InteractionEvent = {
  participantId: string;
  objectId: string;
  eventType: "click" | "proximity" | "content_opened";
  timestamp: string;
};

      
type EvaluationResult = {
  participantId: string;
  moduleId: string;
  totalQuestions: number;
  correctAnswers: number;
  score: number;
  status: "approved" | "failed";
};

⚠ Nuevo en v1.1 — estas dos estructuras se usaban en el flujo (secciones 2.1, 3.3 y 5.2) pero no estaban definidas en la v1.0:

type TrainingContent = {
  id: string;
  moduleId: string;
  title: string;
  body: string;
  order: number;
  active: boolean;
};

      
type Question = {
  id: string;
  moduleId: string;
  text: string;
  options: { id: string; text: string }[];
  correctOptionId: string;
  active: boolean;
};

## 2.5 Casos borde explícitos

| Caso borde | Comportamiento esperado |
| --- | --- |
| Email ya registrado (nuevo) | Rechazar registro con HTTP 409 y mensaje: Este correo ya está registrado. |
| Credenciales incorrectas | Mostrar error: Credenciales inválidas. No crear sesión. |
| Avatar inválido | Rechazar solicitud con HTTP 400. |
| Escenario 3D no carga | Mostrar vista alternativa 2D con botón "Reintentar". Registrar error. |
| WebGL no disponible | Mostrar mensaje: Este dispositivo no soporta el entorno 3D. |
| FPS menor a 20 por más de 10 segundos | Activar modo bajo rendimiento: reducir sombras, luces y distancia de render. |
| Objeto interactivo no detectado | No registrar evento. Mostrar indicador visual solo si el cursor apunta a objeto válido. |
| Evaluación incompleta | No calcular nota. Mostrar preguntas pendientes. |
| Participante abandona sesión | Guardar progreso parcial cada 15 segundos y permitir recuperarlo al reingresar (nuevo, ver 3.3). |
| Fallo de red al guardar | Guardar temporalmente en localStorage y sincronizar al reconectar. |
| Nota menor a 70 | Mostrar resultado como no aprobado y bloquear certificado. |
| Certificado no generado aún (nuevo) | Al consultar un certificado inexistente, responder HTTP 404 con status: not_generated. |

# 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## 3.1 Arquitectura general

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Frontend Web | Interfaz, navegación, avatar, escena 3D, capacitación, evaluación y certificado |
| Motor 3D | Render del Escenario de capacitación 3D e interacciones |
| Backend API | Autenticación, registro, progreso, evaluación, reportes y certificados |
| Base de datos | Participantes, contenidos, preguntas, resultados y eventos |
| Admin Dashboard | Consulta de métricas, progreso y resultados |

El frontend se implementará con React, que está diseñado para adopción gradual y permite crear aplicaciones interactivas. Vite será usado como herramienta de desarrollo y build porque provee servidor de desarrollo, HMR y build optimizado para producción.

## 3.2 Módulos / archivos

| Archivo / módulo | Responsabilidad única |
| --- | --- |
| src/main.tsx | Punto de entrada del frontend |
| src/App.tsx | Definir rutas principales |
| src/config/appConfig.ts | Centralizar parámetros configurables |
| src/auth/RegisterPage.tsx | Renderizar registro (nuevo) |
| src/auth/AuthPage.tsx | Renderizar login |
| src/auth/authService.ts | Consumir API de autenticación y registro |
| src/avatar/AvatarSelector.tsx | Seleccionar avatar |
| src/training/TrainingPage.tsx | Orquestar flujo de capacitación |
| src/scene/TrainingScene.tsx | Renderizar Escenario de capacitación 3D |
| src/scene/interactionSystem.ts | Detectar interacciones con objetos 3D |
| src/scene/performanceMonitor.ts | Medir FPS y activar modo bajo rendimiento (nuevo, ver 5.4) |
| src/content/contentService.ts | Obtener contenidos de capacitación |
| src/simulation/SimulationPanel.tsx | Mostrar decisiones de simulación |
| src/evaluation/EvaluationPage.tsx | Renderizar evaluación |
| src/evaluation/evaluationEngine.ts | Calcular nota final |
| src/certificate/CertificateView.tsx | Mostrar y descargar certificado |
| src/admin/AdminDashboard.tsx | Mostrar reportes administrativos |
| src/utils/offlineSync.ts | Respaldar progreso en localStorage y sincronizar al reconectar (nuevo, ver 7.2.13) |
| server/index.ts | Punto de entrada del backend |
| server/routes/auth.routes.ts | Rutas de registro y autenticación |
| server/routes/avatar.routes.ts | Rutas de avatares disponibles (nuevo) |
| server/routes/progress.routes.ts | Rutas de progreso |
| server/routes/evaluation.routes.ts | Rutas de evaluación |
| server/routes/certificate.routes.ts | Rutas de certificados (nuevo) |
| server/routes/report.routes.ts | Rutas de reportes |
| server/services/evaluation.service.ts | Lógica de calificación |
| server/services/certificate.service.ts | Lógica de certificado |
| server/models/*.model.ts | Modelos de base de datos, incluye question.model.ts y evaluation.model.ts (nuevo) |

## 3.3 Contratos entre módulos

// Auth
register(input: RegisterInput): Promise<AuthSession>   // nuevo
login(input: LoginInput): Promise<AuthSession>
logout(): void
getCurrentSession(): AuthSession | null

      
type RegisterInput = {   // nuevo
  fullName: string;
  email: string;
  password: string;
};

      
type LoginInput = {
  email: string;
  password: string;
};

      
type AuthSession = {
  token: string;
  participant: Participant;
  expiresAt: string;
};
// Avatar
getAvailableAvatars(): Promise<AvatarOption[]>   // nuevo
selectAvatar(participantId: string, avatarId: AvatarId): Promise<Participant>

      
type AvatarId = "avatar_01" | "avatar_02" | "avatar_03";
type AvatarOption = { id: AvatarId; previewUrl: string; label: string };   // nuevo
// Scene
loadTrainingScene(sceneId: string): Promise<SceneLoadResult>
registerInteraction(event: InteractionEvent): Promise<void>

      
type SceneLoadResult = {
  sceneId: string;
  status: "loaded" | "failed";
  loadTimeMs: number;
};
// Training Content
getTrainingContents(moduleId: string): Promise<TrainingContent[]>
markContentCompleted(participantId: string, contentId: string): Promise<TrainingProgress>
// Progress
getParticipantProgress(participantId: string): Promise<TrainingProgress | null>   // nuevo
// Simulation
submitSimulationDecision(input: SimulationDecision): Promise<SimulationFeedback>

      
type SimulationDecision = {
  participantId: string;
  scenarioId: string;
  decisionId: string;
  selectedOptionId: string;
  timestamp: string;
};

      
type SimulationFeedback = {
  isCorrect: boolean;
  points: number;
  message: string;
};
// Evaluation
calculateEvaluationResult(input: EvaluationSubmission): EvaluationResult

      
type EvaluationSubmission = {
  participantId: string;
  moduleId: string;
  answers: Answer[];
};

      
type Answer = {
  questionId: string;
  selectedOptionId: string;
};
// Certificate
generateCertificate(result: EvaluationResult): CertificateResult
getCertificate(certificateId: string): Promise<CertificateResult | null>   // nuevo

      
type CertificateResult = {
  participantId: string;
  certificateId: string | null;
  status: "generated" | "blocked" | "not_generated";
  reason?: "score_below_minimum";
};

## 3.4 Flujo de dependencias

| Paso | Módulo origen | Módulo destino | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (nuevo) | RegisterPage | authService | Cuenta creada |
| 2 | AuthPage | authService | Sesión válida |
| 3 | AvatarSelector | API Participante | Avatar guardado |
| 4 | TrainingPage | TrainingScene | Escenario cargado |
| 5 | TrainingScene | interactionSystem | Interacción detectada |
| 6 | interactionSystem | API Progreso | Evento guardado |
| 7 | TrainingPage | contentService | Contenido cargado |
| 8 | SimulationPanel | API Simulación | Decisión registrada |
| 9 | EvaluationPage | evaluationEngine | Nota calculada |
| 10 | evaluationEngine | API Evaluación | Resultado guardado |
| 11 | CertificateView | API Certificado | Certificado generado, bloqueado o consultado |
| 12 | AdminDashboard | API Reporte | Reporte mostrado |

# 4. DEPENDENCIAS Y VERSIONES

## 4.1 Stack propuesto

⚠ Antes de iniciar el proyecto, verificar cada versión con "npm view <paquete> version" — las versiones de un ecosistema JS cambian rápido y las fijadas aquí pueden quedar desactualizadas entre la redacción de esta propuesta y el arranque del desarrollo.

| Componente | Dependencia | Versión fijada | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js | 22.12.0 | Ejecutar frontend/backend |
| Frontend | React | 19.2.7 (actualizado desde 19.2.1) | Interfaz web |
| Build tool | Vite | 8.1.2 | Desarrollo y build |
| Lenguaje | TypeScript | 5.9.3 | Tipado |
| 3D | three | 0.181.2 | Motor 3D |
| React + 3D | @react-three/fiber | 9.4.0 | Integración React/Three |
| Helpers 3D | @react-three/drei | 10.7.6 | Controles, loaders y utilidades |
| Estado frontend | Zustand | 5.0.8 | Estado global |
| Backend | Express | 5.2.1 | API REST |
| Base de datos | MongoDB | 8.2 | Persistencia |
| ODM | Mongoose | 8.20.0 | Modelos |
| Auth | jsonwebtoken | 9.0.2 | JWT |
| Password hash | bcryptjs | 3.0.2 | Hash de contraseña |
| PDF | pdf-lib | 1.17.1 | Certificado |
| Testing | Vitest | 4.0.15 | Pruebas unitarias |

⚠ React 19.2.1 (versión original de esta propuesta) cae dentro del rango 19.0.0–19.2.2 afectado por la vulnerabilidad crítica CVE-2025-55182, parcheada en enero de 2026. El MVP no usa React Server Components (el backend es Express separado), por lo que ese vector específico no aplica, pero de todas formas se actualiza la versión fijada a 19.2.7 para no partir con una versión con un CVE conocido.

Express se selecciona para el backend porque su documentación lo define como framework minimalista para Node.js, útil para aplicaciones web y APIs. Three.js se selecciona para el entorno 3D porque su documentación incluye componentes clave como Raycaster, WebGLRenderer y WebXRManager, necesarios para render e interacción 3D en navegador.

## 4.2 Configuración centralizada

Archivo: src/config/appConfig.ts

export const APP_CONFIG = {
  MIN_PASSING_SCORE: 70,
  AUTOSAVE_INTERVAL_MS: 15000,
  MIN_DESKTOP_WIDTH: 1280,
  MIN_DESKTOP_HEIGHT: 720,
  MIN_MOBILE_WIDTH: 360,
  MIN_MOBILE_HEIGHT: 640,
  TARGET_FPS: 60,
  MIN_ACCEPTABLE_FPS: 30,
  LOW_PERFORMANCE_FPS: 20,
  LOW_PERFORMANCE_DURATION_MS: 10000,
  MAX_SCENE_SIZE_MB: 25,
  MAX_TEXTURE_SIZE_PX: 2048,
  MIN_REQUIRED_INTERACTIONS: 3,
  MIN_REQUIRED_CHECKPOINTS: 4,
  MIN_REQUIRED_CONTENTS: 5,
  CERTIFICATE_ENABLED: true
} as const;

## 4.3 Rangos válidos

| Parámetro | Rango válido |
| --- | --- |
| MIN_PASSING_SCORE | 0 a 100 |
| AUTOSAVE_INTERVAL_MS | 5000 a 60000 |
| TARGET_FPS | 30 a 120 |
| MIN_ACCEPTABLE_FPS | 24 a 60 |
| MAX_SCENE_SIZE_MB | 5 a 50 |
| MAX_TEXTURE_SIZE_PX | 512 a 4096 |
| MIN_REQUIRED_INTERACTIONS | 1 a 10 |
| MIN_REQUIRED_CHECKPOINTS | 1 a 10 |
| MIN_REQUIRED_CONTENTS | 1 a 20 |

# 5. ALGORITMO / LÓGICA CRÍTICA

## 5.1 Flujo principal del Participante

0. Si el Participante no tiene cuenta, mostrar registro (nuevo).
   0.1 Recibir fullName, email y password.
   0.2 Validar email único y password >= 8 caracteres.
   0.3 Crear cuenta y continuar a login.
1. Mostrar pantalla de login.
2. Recibir email y password.
3. Validar formato de email.
4. Enviar credenciales a POST /auth/login.
5. Si autenticación falla:
   5.1 Mostrar error.
   5.2 Detener flujo.
6. Si autenticación es correcta:
   6.1 Guardar token JWT.
   6.2 Consultar progreso previo con GET /progress/:participantId (nuevo).
   6.3 Si existe progreso en curso, ofrecer continuar; si no, redirigir a selección de avatar.
7. Participante selecciona avatar.
8. Guardar avatar en backend.
9. Cargar Escenario de capacitación 3D.
10. Si WebGL no está disponible:
    10.1 Mostrar error de compatibilidad.
    10.2 Detener experiencia 3D.
11. Iniciar recorrido guiado.
12. Registrar cada checkpoint visitado.
13. Registrar cada interacción con objeto.
14. Mostrar contenidos de capacitación en orden.
15. Marcar contenido como completado cuando el Participante lo visualice.
16. Ejecutar simulación de atención al cliente.
17. Registrar decisiones de simulación.
18. Habilitar evaluación solo si:
    18.1 checkpoints visitados >= 4
    18.2 interacciones >= 3
    18.3 contenidos completados >= 5
19. Calcular evaluación.
20. Si score >= 70:
    20.1 Marcar estado como approved.
    20.2 Generar certificado.
21. Si score < 70:
    21.1 Marcar estado como failed.
    21.2 Bloquear certificado.
22. Mostrar resultado final.
23. El certificado queda disponible para consulta posterior vía GET /certificates/:id (nuevo).

## 5.2 Cálculo de nota final

1. Recibir EvaluationSubmission.
2. Inicializar correctAnswers = 0.
3. Para cada respuesta enviada:
   3.1 Buscar pregunta por questionId en la colección Question.
   3.2 Si pregunta no existe, ignorar respuesta.
   3.3 Comparar selectedOptionId con correctOptionId.
   3.4 Si coincide, sumar 1 a correctAnswers.
4. Calcular score = round((correctAnswers / totalQuestions) * 100).
5. Si score >= MIN_PASSING_SCORE:
   5.1 status = "approved".
6. Si score < MIN_PASSING_SCORE:
   6.1 status = "failed".
7. Devolver EvaluationResult.

## 5.3 Detección de interacción 3D

1. Escuchar evento click del canvas 3D.
2. Convertir coordenadas del mouse a coordenadas normalizadas.
3. Ejecutar Raycaster desde la cámara hacia la escena.
4. Obtener lista de objetos intersectados.
5. Filtrar objetos con userData.interactive === true.
6. Si no existe objeto interactivo:
   6.1 No registrar evento.
   6.2 Terminar.
7. Si existe objeto interactivo:
   7.1 Obtener objectId.
   7.2 Crear InteractionEvent.
   7.3 Enviar evento a POST /progress/interactions.
   7.4 Mostrar contenido asociado al objeto.

## 5.4 Modo bajo rendimiento — src/scene/performanceMonitor.ts (nuevo, antes sin módulo asignado)

1. Medir FPS cada 1000 ms.
2. Si FPS < 20 durante 10 segundos continuos:
   2.1 Desactivar sombras dinámicas.
   2.2 Reducir distancia de render.
   2.3 Reducir calidad de texturas.
   2.4 Mostrar aviso: "Modo rendimiento activado".
3. Si FPS >= 30 durante 15 segundos:
   3.1 Mantener configuración actual.
   3.2 No restaurar automáticamente para evitar parpadeos.

## 5.5 Generación de certificado

1. Recibir EvaluationResult.
2. Validar que status === "approved".
3. Validar que score >= 70.
4. Si no cumple:
   4.1 Devolver status = "blocked".
   4.2 reason = "score_below_minimum".
5. Si cumple:
   5.1 Crear certificateId único.
   5.2 Generar HTML/PDF con nombre, módulo, nota y fecha.
   5.3 Guardar registro en base de datos.
   5.4 Devolver status = "generated".
6. GET /certificates/:id permite recuperar el certificado en cualquier sesión posterior (nuevo).

## 5.6 Respaldo offline — src/utils/offlineSync.ts (nuevo, antes sin módulo asignado)

1. Interceptar fallos de red en llamadas de guardado de progreso.
2. Si la llamada falla, guardar el payload en localStorage bajo una cola pendiente.
3. Reintentar el envío de la cola cada vez que se detecte reconexión (evento online).
4. Al sincronizar con éxito, remover el ítem de la cola local.
5. Nunca bloquear la interacción del Participante mientras la cola está pendiente.

# 6. EJEMPLOS CONCRETOS

## 6.1 Ejemplo 1 — Participante aprobado

### Input

{
  "participantId": "p_001",
  "moduleId": "induccion_001",
  "visitedCheckpoints": ["cp_01", "cp_02", "cp_03", "cp_04"],
  "completedContents": ["ct_01", "ct_02", "ct_03", "ct_04", "ct_05"],
  "interactions": [
    { "objectId": "obj_manual", "eventType": "click" },
    { "objectId": "obj_politicas", "eventType": "click" },
    { "objectId": "obj_area_rrhh", "eventType": "click" }
  ],
  "answers": [
    { "questionId": "q_01", "selectedOptionId": "a" },
    { "questionId": "q_02", "selectedOptionId": "c" },
    { "questionId": "q_03", "selectedOptionId": "b" },
    { "questionId": "q_04", "selectedOptionId": "d" },
    { "questionId": "q_05", "selectedOptionId": "a" }
  ]
}

### Supuesto

Respuestas correctas: 4 de 5.

### Output

{
  "participantId": "p_001",
  "moduleId": "induccion_001",
  "totalQuestions": 5,
  "correctAnswers": 4,
  "score": 80,
  "status": "approved",
  "certificate": {
    "status": "generated",
    "certificateId": "cert_20260707_p001"
  }
}

## 6.2 Ejemplo 2 — Participante no aprobado

### Input

{
  "participantId": "p_002",
  "moduleId": "induccion_001",
  "visitedCheckpoints": ["cp_01", "cp_02", "cp_03", "cp_04"],
  "completedContents": ["ct_01", "ct_02", "ct_03", "ct_04", "ct_05"],
  "interactions": [
    { "objectId": "obj_manual", "eventType": "click" },
    { "objectId": "obj_politicas", "eventType": "click" },
    { "objectId": "obj_area_rrhh", "eventType": "click" }
  ],
  "answers": [
    { "questionId": "q_01", "selectedOptionId": "b" },
    { "questionId": "q_02", "selectedOptionId": "c" },
    { "questionId": "q_03", "selectedOptionId": "a" },
    { "questionId": "q_04", "selectedOptionId": "d" },
    { "questionId": "q_05", "selectedOptionId": "b" }
  ]
}

### Supuesto

Respuestas correctas: 3 de 5.

### Output

{
  "participantId": "p_002",
  "moduleId": "induccion_001",
  "totalQuestions": 5,
  "correctAnswers": 3,
  "score": 60,
  "status": "failed",
  "certificate": {
    "status": "blocked",
    "certificateId": null,
    "reason": "score_below_minimum"
  }
}

# 7. RESTRICCIONES TÉCNICAS

## 7.1 Rendimiento mínimo esperado

| Métrica | Valor mínimo |
| --- | --- |
| Carga inicial frontend | <= 3 segundos en entorno local |
| Carga de Escenario 3D | <= 5 segundos con archivo .glb <= 25 MB |
| FPS mínimo aceptable | 30 FPS |
| FPS crítico | < 20 FPS durante 10 segundos |
| Tiempo de respuesta API | <= 500 ms en entorno local |
| Autosave | Cada 15 segundos |
| Tamaño máximo de textura | 2048x2048 px |
| Tamaño máximo de escena | 25 MB |
| Objetos interactivos mínimos | 3 |
| Preguntas mínimas de evaluación | 5 |

## 7.2 Qué NO se debe hacer

- No implementar multijugador en tiempo real en el MVP.

- No implementar realidad virtual con casco como requisito obligatorio.

- No depender de Spatial como plataforma principal del MVP.

- No usar Unity ni Unreal Engine para esta versión.

- No crear avatares personalizados desde cero; usar solo 3 avatares predefinidos.

- No implementar IA generativa compleja en la simulación; usar árbol de decisiones.

- No usar microservicios; usar backend monolítico modular.

- No usar pagos, ecommerce ni marketplace.

- No implementar videollamadas, voz en tiempo real ni chat grupal.

- No calcular métricas inventadas sin datos reales.

- No permitir certificado si score < 70.

- No guardar contraseña en texto plano.

- No bloquear el flujo completo si falla el guardado remoto; usar respaldo temporal en localStorage vía src/utils/offlineSync.ts (módulo asignado en v1.1).

- No usar assets 3D pesados que bajen el render por debajo de 30 FPS.

## 7.3 Compatibilidad mínima

| Entorno | Requisito |
| --- | --- |
| Navegador escritorio | Chrome, Edge o Firefox moderno con WebGL |
| Navegador móvil | Chrome Android o Safari iOS con WebGL |
| Sistema operativo | Windows 10+, macOS, Android, iOS |
| Backend | Node.js 22.12.0 |
| Base de datos | MongoDB 8.2 local o Atlas |

# 8. ENTREGABLES ESPERADOS

## 8.1 Archivos del proyecto

metatrain-vr-mvp/
├── README.md
├── package.json
├── package-lock.json
├── vite.config.ts
├── tsconfig.json
├── .env.example
├── src/
│   ├── main.tsx
│   ├── App.tsx
│   ├── config/
│   │   └── appConfig.ts
│   ├── auth/
│   │   ├── RegisterPage.tsx        (nuevo)
│   │   ├── AuthPage.tsx
│   │   └── authService.ts
│   ├── avatar/
│   │   └── AvatarSelector.tsx
│   ├── scene/
│   │   ├── TrainingScene.tsx
│   │   ├── interactionSystem.ts
│   │   └── performanceMonitor.ts   (nuevo)
│   ├── training/
│   │   └── TrainingPage.tsx
│   ├── content/
│   │   └── contentService.ts
│   ├── simulation/
│   │   └── SimulationPanel.tsx
│   ├── evaluation/
│   │   ├── EvaluationPage.tsx
│   │   └── evaluationEngine.ts
│   ├── certificate/
│   │   └── CertificateView.tsx
│   ├── admin/
│   │   └── AdminDashboard.tsx
│   └── utils/
│       └── offlineSync.ts          (nuevo)
├── server/
│   ├── index.ts
│   ├── routes/
│   │   ├── auth.routes.ts
│   │   ├── avatar.routes.ts        (nuevo)
│   │   ├── progress.routes.ts
│   │   ├── evaluation.routes.ts
│   │   ├── certificate.routes.ts   (nuevo)
│   │   └── report.routes.ts
│   ├── services/
│   │   ├── evaluation.service.ts
│   │   └── certificate.service.ts
│   └── models/
│       ├── participant.model.ts
│       ├── progress.model.ts
│       ├── content.model.ts
│       ├── question.model.ts       (nuevo)
│       ├── evaluation.model.ts     (nuevo)
│       └── certificate.model.ts
├── public/
│   ├── assets/
│   │   ├── scenes/
│   │   │   └── corporate_training_room.glb
│   │   ├── avatars/
│   │   │   ├── avatar_01.glb
│   │   │   ├── avatar_02.glb
│   │   │   └── avatar_03.glb
│   │   └── textures/
│   └── certificate-template.html
└── tests/
    ├── evaluationEngine.test.ts
    ├── certificate.service.test.ts
    └── progress.test.ts

## 8.2 Entregables funcionales

| Entregable | Formato | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Aplicación web MVP | Código fuente | Ejecuta con npm install y npm run dev |
| Backend API | Código fuente | Expone rutas REST documentadas, incluyendo registro y recuperación de progreso/certificado |
| Escenario 3D | .glb | Carga correctamente en navegador |
| 3 avatares | .glb | Seleccionables desde interfaz, listables vía API |
| Contenidos de capacitación | JSON / MongoDB seed | Mínimo 5 contenidos |
| Evaluación | JSON / MongoDB seed | Mínimo 5 preguntas, con modelo Question persistido |
| Certificado | HTML/PDF | Generado solo si nota >= 70, y consultable en sesión posterior |
| Dashboard admin | Vista web | Muestra progreso, nota, estado y tiempo |
| Pruebas unitarias | Vitest | Pruebas para evaluación y certificado |
| Documentación | README.md | Incluye instalación, ejecución y variables .env |

## 8.3 Formato del README final

El archivo README.md debe contener exactamente estas secciones:

# MetaTrain VR MVP

      
## 1. Descripción
## 2. Alcance del MVP
## 3. Requisitos técnicos
## 4. Instalación
## 5. Variables de entorno
## 6. Ejecución local
## 7. Usuarios de prueba
## 8. Estructura de carpetas
## 9. Endpoints API
## 10. Flujo funcional
## 11. Criterios de aceptación
## 12. Limitaciones del MVP

## 8.4 Endpoints mínimos esperados

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Crear cuenta de participante (nuevo) |
| POST | /api/auth/login | Iniciar sesión |
| POST | /api/auth/logout | Cerrar sesión |
| GET | /api/avatars | Listar avatares disponibles (nuevo) |
| PATCH | /api/participants/:id/avatar | Guardar avatar |
| GET | /api/training/:moduleId/contents | Obtener contenidos |
| GET | /api/progress/:participantId | Recuperar progreso guardado (nuevo) |
| POST | /api/progress/checkpoint | Guardar checkpoint |
| POST | /api/progress/interaction | Guardar interacción |
| POST | /api/simulation/decision | Guardar decisión |
| POST | /api/evaluation/submit | Calcular evaluación |
| POST | /api/certificates/generate | Generar certificado |
| GET | /api/certificates/:id | Consultar/descargar certificado (nuevo) |
| GET | /api/reports/participants | Obtener reporte admin |

## 8.5 Definición de terminado

- El Participante puede registrarse y completar el flujo desde login hasta resultado final.

- El Escenario de capacitación 3D carga y permite mínimo 3 interacciones.

- El sistema registra checkpoints, contenidos, interacciones y decisiones.

- El progreso guardado puede recuperarse al reingresar (nuevo).

- La evaluación calcula correctamente notas entre 0 y 100 usando el modelo Question persistido.

- El certificado solo se genera con nota mayor o igual a 70, y puede consultarse en una sesión posterior.

- El Administrador puede consultar el reporte de participantes.

- El proyecto se ejecuta localmente con instrucciones del README.md.

- Las pruebas unitarias de evaluación y certificado pasan correctamente.

- No existen errores críticos en consola durante el flujo principal.

- El MVP mantiene mínimo 30 FPS en escritorio durante el recorrido 3D.